ZADÁVACÍ DOKUMENTACE

PRO VÝBĚROVÉ ŘÍZENÍ

Název zakázky:	Výměna otopných těles v budově školy

Zadavatel:	Gymnázium a Střední odborná škola, Nový Jičín, příspěvková organizace

Druh výběrového řízení:	veřejná zakázka malého rozsahu na stavební práce

1.	Identifikační údaje veřejného zadavatele

Název zakázky:	Výměna otopných těles v budově školy

Zadavatel:	Gymnázium a Střední odborná škola, Nový Jičín, příspěvková organizace

Se sídlem:	Palackého 1329/50, 741 01 Nový Jičín

Zastoupena: 	Mgr. Zbyňkem Kubičíkem, ředitelem školy

IČ:	00601675

Kontaktní osoba: 	Mgr. Zbyněk Kubičík

Telefon:	734 510 551

e-mail:	reditelna@gnj.cz

2.	Informace o druhu, předmětu a předpokládané hodnotě zakázky

Předmětem zakázky je výměna otopných těles v budově školy  Zakázka obsahuje tento rozsah prací:

- Vypuštění otopného systému

- Demontáž stávajících termostatických ventilů, jejich vyčištění a příprava na zpětnou montáž.

- Demontáž stávajících otopných těles, jejich odvoz a ekologická likvidace

- Instalace konzol pro nová otopná tělesa

- Podlíčení omítek pod otopnými tělesy

- Úprava přípojky k otopným tělesům, dodávka a montáž uzavíratelného šroubení, nátěr přípojek

- Dodávka a montáž nových otopných těles

- Montáž stávajících termostatických ventilů, dodávka a montáž nových termostatických ventilů

- Napuštění otopného systému, kontrola těsnosti a topná zkouška

- Zaregulování otopného systému

- Úklid pracoviště

.Poznámka: Řezání, vrtání a ostatní prašné práce pouze s použitím odsávání.

Termín realizace:  1.srpen 2016 – 9.září 2016

Místo plnění: Gymnázium a Střední odborná škola Nový Jičín, Palackého 1329/50, 741 01 Nový Jičín

Předpokládaná hodnota zakázky je

1 983 471  Kč bez DPH,

2 400 000 Kč s DPH dle aktuální sazby pro rok 2016.

3.	Prohlídka na místě

Prohlídka místa plnění veřejné zakázky bude provedena po individuální domluvě na telefonním čísle 733 595 589 – p. Josef Horák

4.	Lhůta a místo pro podání nabídek

Písemné nabídky v požadované struktuře budou přijímány do čtvrtka 9. 6. 2016 do 09:00 hodin na adresu zadavatele veřejné zakázky. Předání je možné osobně na sekretariátu zadavatele nebo doporučenou poštou (rozhodujícím datem a hodinou dodání nabídek je míněno fyzické dodání nabídek, ne podání na poště).

5.	Požadavky na prokázání splnění kvalifikace

Požadavky na prokázání splnění kvalifikace jsou součástí zadávací dokumentace. Uchazeč je povinen prokázat splnění kvalifikace ve lhůtě pro podání nabídek.

Požadavky na prokázání splnění kvalifikace se řídí příslušnými ustanoveními zákona č. 137/2006 Sb. o veřejných zakázkách, v platném znění (dále v textu jen „Zákon“).

Dle §57 odst. 1 a 2 zákona předkládá dodavatel doklady prokazující splnění kvalifikace v prosté kopii, pokud zadávací dokumentace nestanoví jinak. Doklady prokazující splnění základních kvalifikačních předpokladů a výpis z obchodního rejstříku nesmějí být k poslednímu dni, ke kterému má být prokázáno splnění kvalifikace, starší 90 kalendářních dnů.

Zadavatelem vyžadovaná čestná prohlášení musí být podepsána statutárním orgánem dodavatele, v případě podpisu jinou (pověřenou) osobou, musí být originál nebo úředně ověřená kopie zmocnění této osoby, součástí dokladů, kterými dodavatel prokazuje splnění kvalifikace. Nesplnění těchto podmínek posoudí zadavatel jako nesplnění kvalifikace s následkem vyloučení dodavatele ze zadávacího řízení.

Dle §50 zákona, kvalifikaci splní dodavatel, pokud prokáže splnění

- základních kvalifikačních předpokladů podle §53 zákona,

- profesních kvalifikačních předpokladů podle §54 zákona,

a)	Prokázání základních kvalifikačních předpokladů

Dle §53, odst. 1 zákona zadavatel požaduje předložení čestného prohlášení, z jehož obsahu musí být zřejmé, že dodavatel splňuje příslušné základní kvalifikační předpoklady dle §53 odst. 1 písm. a) až j) zákona. Uchazeč použije vzor čestného prohlášení ve formátu uvedeného v příloze 2 této zadávací dokumentace.

b)	Prokázání profesních kvalifikačních předpokladů

- dle § 54 písm. b) zákona zadavatel požaduje doklad o oprávnění k podnikání podle zvláštních právních předpisů v rozsahu odpovídajícím celému předmětu veřejné zakázky, zejména doklad prokazující příslušné živnostenské oprávnění (nebo výpis z Živnostenského rejstříku) či licenci – prostá kopie originálu.

6.	Požadavky na zpracování nabídky

6.1	Formální zpracování nabídky

- písemná nabídka bude doručena v zalepené obálce (doručení nabídek osobně nebo poštou) s označením „NEOTEVÍRAT NABÍDKA – Výměna otopných těles v budově školy. Nabídka bude zpracována dle závazné osnovy uvedené v kapitole 6.2

- Nabídka bude dodána v jednom originále

- Nabídka bude odevzdána ve vytištěné, pevně spojené podobě tak, aby bylo zabráněno ztrátě či výměně jednotlivých listů nabídky. Elektronická forma podání nabídek se nepřipouští.

- Prvním listem nabídky bude vyplněný Krycí list nabídky včetně přesné identifikace typu otopných těles, které firma bude v rámci zakázky dodávat (viz příloha 1 zadávací dokumentace)

- Veškeré ceny v nabídce budou uváděny v Kč

6.2	Závazný obsah nabídky

1.	Vyplněný Krycí list – příloha 1 této zadávací dokumentace

2.    Podepsané Čestné prohlášení – příloha 2 zadávací dokumentace

3.	Kvalifikace uchazeče dle kapitoly 5 této zadávací dokumentace

4.   Vyplněný a podepsaný návrh smlouvy o dílo – příloha 3 zadávací dokumentace

5. Vyplněný a podepsaný položkový rozpočet stavby – příloha 4 zadávací  dokumentace

7.	Kritéria hodnocení nabídek

Hodnotícím kritériem je celková cena nabídky na celou zakázku. Hodnotící komise vybere nabídku uchazeče, který splňuje všechny podmínky účasti. Hodnocena bude nabídková cena v Kč bez DPH uvedená v krycím listu nabídky. Cena je jediným kritériem soutěže. Minimální požadovaná záruka na celý předmět díla je stanovena na 24 měsíců.

8.	Obchodní podmínky

8.1	Fakturační a platební podmínky

Veškeré provedené práce budou fakturovány po předání celého díla. Zadavatel uhradí fakturu zhotovitele nejpozději do 30 dnů po jejím doručení.

8.2	Všeobecné smluvní podmínky

Smlouva o dílo bude podepsána s vítězem soutěže do 17. 6. 2016.

8.3	Další podmínky a práva zadavatele

Zadavatel nepřiznává uchazeči právo na náhradu jakýchkoliv nákladů spojených s účastí v zadávacím řízení a zpracováním nabídky. Zadavatel si vyhrazuje právo změnit podmínky zadání veřejné zakázky.

V případě, že dojde ke změně údajů uvedených v nabídce do doby uzavření smlouvy s vybraným uchazečem, je příslušný uchazeč o této změně zadavatele bezodkladně písemně informován.

Zadavatel si vyhrazuje právo zrušit veřejnou zakázku.

Přílohy zadávací dokumentace:

Příloha 1:	Krycí list nabídky

Příloha 2:	Čestné prohlášení o splnění základních kvalifikačních kritérií

Příloha 3:	 Návrh smlouvy o dílo

Příloha 4:	 Položkový rozpočet

V Novém Jičíně dne:  1. 6. 2016

Mgr. Zbyněk Kubičík

ředitel školy